# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Giới thiệu chung về dự án

- Tên dự án: Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp

- Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Mục tiêu đầu tư:

+ Hoàn thành triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng họp tập trung.

+ Hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của Bộ Tư pháp thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

+ Đáp ứng yêu cầu mở và cung cấp dữ liệu mở của Bộ Tư pháp; dữ liệu đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, đảm bảo hồ trợ, phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo điều hành, ban hành chính sách của Bộ Tư pháp.

+ Các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của Bộ Tư pháp có nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu có thể được thực hiện thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

- Địa điểm đầu tư: Tại Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin).

- Phạm vi, quy mô đầu tư:

(i) Xây dựng, nâng cấp, phát triển các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp, bao gồm:

+ Xây dựng Nền tảng quản trị tổng thể của Bộ Tư pháp (xây dựng Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp; Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ; Xây dựng ứng dụng di động và cổng truy cập (web); Nen tảng quản trị tổng thể cho phép kết nối, tích hợp với các cấu phần liên quan phục vụ công tác quản trị nội bộ;

+ Xây dựng nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp;

+ Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp;

+ Nâng cấp Nền tảng kết nối chia sẻ của Bộ Tư pháp (LGSP);

+ Nâng cấp Nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Tư pháp.

(ii) Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng.

(Phần hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin không thuộc phạm vi, quy mô đầu tư của Dự án)

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025-2026.

2. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu TV05: Tư vấn quản lý dự án;

- Tên Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp

- Nội dung công việc chính của gói thầu: Thực hiện công tác quản lý dự án, Dự án: Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội;

- Tùy chọn mua thêm: Không.

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện công tác quản lý dự án, dự án: Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày - người cần thiết (nếu có).

(i) Phạm vi công việc: Sau khi hợp đồng được 2 bên ký kết, đơn vị tư vấn quản lý dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ của dự án và tham mưu giúp chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý dự án từ giai đoạn ký hợp đồng đến hết giai đoạn thực hiện dự án bàn giao đưa vào sử dụng, thanh quyết toán vốn dự án theo quy định quy định hiện hành, đối với các hạng mục công việc đã thực hiện trước thời điểm ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn quản lý dự án kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình thực hiện dự án từ lập chủ trương đầu tư đến thời điểm ký kết hợp đồng, tham mưu cho chủ đầu tư triển khai các nội dung công việc liên quan đến triển khai Dự án: Các nền tảng số dùng chung của Bộ Tư pháp theo nội dung chi tiết tại Mục 2 dưới đây.

1.2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp

1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện gói thầu: 12 tháng

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.

1) Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án.

2) Tổ chức lập, chuẩn bị hồ sơ thiết kế chi tiết.

3) Tổ chức lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4) Tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư.

5) Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí triển khai, an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp tại hiện trường.

6) Tổ chức giám sát công tác triển khai theo quy định và các công việc tư vấn khác.

7) Tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án; thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng đã ký kết theo yêu cầu của chủ đầu tư.

8) Hỗ trợ lập báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

9) Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Tham mưu và giúp chủ đầu tư quản lý chất lượng dự án và thực hiện hồ sơ quản lý đúng quy trình và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng được ký kết

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, nhà thầu tư vấn có các yêu cầu đề xuất cần thiết với chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc.

- Việc báo cáo về công việc và trao đổi ý kiến phải được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình làm việc.

- Tiến độ công tác báo cáo phải phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

- Mỗi báo cáo yêu cầu tối thiểu 03 bản, trong trường hợp cần thiết phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung số lượng của Chủ đầu tư.

- Thời gian nộp báo cáo chi tiết như sau:

| STT | Tên tài liệu | Thời gian nộp | Nội dung báo cáo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo đầu kỳ | Trong vòng 10 ngày kể từ khi tiếp nhận công việc | - Kết quả kiểm tra, rà soát tổng thể tình hình thực hiện của dự án; những tồn tại (nếu có) và phương án khắc phục |
| 2 | Báo cáo tháng | Ngày cuối cùng hàng tháng | - Tình hình triển khai dự án trong tháng (thủ tục pháp lý, khối lượng, chất lượng thi công, tiến độ triển khai...); - Kế hoạch triển khai dự án trong tháng kế tiếp; - Các nội dung phát sinh, sự cố xảy ra trong quá trình triển khai; - Các vấn đề khác liên quan. |
| 3 | Báo cáo đột xuất | Chậm nhất sau 24 giờ kể từ khi phát sinh | - Báo cáo về các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai gồm: nội dung vấn đề/tính huống phát sinh, đề xuất phương án xử lý (nếu có), các nội dung liên quan khác |
| 4 | Báo cáo hoàn tất | Tối đa là 15 ngày sau hoàn thành công việc, trách nhiệm theo hợp đồng QLDA | Tóm tắt toàn bộ kết quả công việc đã đạt được. - Tổng hợp về khối lượng, chất lượng công việc đã thực hiện. - Các ý kiến góp ý của các chuyên gia bổ sung hoàn thiện thực hiện các nội dung liên quan còn lại của dự án (nếu có). - Các vấn đề khác liên quan |

- Các tài liệu được trình bày và in ấn theo khổ A4, A3 (nếu cần thiết) kèm bản mềm được gửi tới Chủ đầu tư phục vụ công tác lưu trữ.

- Việc báo cáo về công việc và trao đổi ý kiến phải được duy trì thường xuyên suốt quá trình làm việc.

- Tiến độ công tác báo cáo phải phù hợp với tiến độ của gói thầu.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí nhân sự đảm bảo về số lượng, sức khỏe, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với tính chất công việc, thời gian thực hiện gói thầu. Thông tin về nhân sự phải rõ ràng, chuẩn xác, thuận lợi cho việc xác minh của Chủ đầu tư (nếu cần thiết).

Kinh nghiệm và nhân sự của Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tại Chương III của E-HSMT.

Trong trường hợp thay đổi nhân sự, Nhà thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho Chủ đầu tư, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ, tham khảo hồ sơ các thông tin cần thiết và các tài liệu khác liên quan đến dự án và gói thầu khi nhà thầu tư vấn yêu cầu để thực hiện các dịch vụ tư vấn.

- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện dịch vụ

- Cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ tư vấn, kể cả tài liệu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Thanh toán cho Nhà thầu theo quy định tại E-ĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.