[bookmark: _Hlk179810443]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể như sau:
3.1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Công tác chuẩn bị triển khai thi công:
- Lập bản vẽ tổng thể mặt bằng tổ chức thi công, trong đó thể hiện cách bố trí nhà tạm cho công nhân, kho bãi tập kết vật liệu, thiết bị thi công, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng dự án;
- Thuyết minh công tác tổ chức mặt bằng thi công trên công trường theo như yêu cầu
	- Có bản vẽ tổng thể mặt bằng thể hiện đầy đủ cách bố trí bố trí nhà tạm cho công nhân, kho bãi tập kết vật liệu …;
- Có thuyết minh công tác tổ chức mặt bằng thi công trên công trường như: bố trí nhà tạm cho công nhân, kho bãi tập kết vật liệu, thiết bị thi công, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, thông tin liên lạc trong quá trình thi công hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công xây dựng công trình.
	Thiếu hoặc không có bản vẽ, thuyết minh theo yêu cầu

	2
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: Nhà thầu phải trình bày giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công cho các hạng mục công việc của công trình, gồm:
- Thi công hoàn thiện (công tác trát, ốp, lát, sơn nước, lắp đặt cửa các loại);
- Thi công chống thấm;
- Thi công hệ thống điện.
	Có thuyết minh tất cả giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng cho từng hạng mục công việc theo yêu cầu
	Không có hoặc thiếu một trong các thuyết minh hoặc giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng theo nội dung yêu cầu.

	3
	Yêu cầu lực lượng công nhân trực tiếp của nhà thầu: Để đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu, yêu cầu lực lượng công nhân trực tiếp tối thiểu là 15 người.
	Có văn bản cam kết số lượng công nhân trực tiếp để thực hiện gói thầu hoặc đăng ký danh sách với số lượng tối thiểu theo yêu cầu
	Không có văn bản cam kết số lượng công nhân trực tiếp để thực hiện gói thầu hoặc danh sách không đủ số lượng theo yêu cầu.

	
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


3.2. Tiến độ thi công:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Thời gian cung cấp vật tư phụ kiện và thi công sửa chữa công trình: Đề xuất đảm bảo thời gian không quá thời gian yêu cầu (75 ngày)
	Đề xuất thời gian thời gian cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình không vượt quá thời gian yêu cầu
	Không có đề xuất hoặc đề xuất vượt thời gian yêu cầu

	2
	Lập biểu tiến độ thi công chi tiết, gồm: Biểu tiến độ thi công, biểu tiến độ huy động nhân sự và biểu tiến độ huy động thiết bị thi công chính cho từng hạng mục công việc không quá thời gian yêu cầu (75 ngày).
	Có biểu tiến độ hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công với từng hạng mục công việc, tổng thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu
	Không có biểu tiến độ hoặc biểu tiến độ không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công với từng hạng mục công việc và tổng thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu

	
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


3.3. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	3.3.1. Cách thức tổ chức quản lý dự án

	a
	Trách nhiệm của nhà thầu thi công theo quy định tại điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
	Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết các hạng mục, công việc nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
	Không có hoặc thuyết minh nhưng thiếu một trong các hạng mục, công việc theo quy định tại điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021

	b
	Chức năng, nhiệm vụ các cá nhân, phòng, ban của nhà thầu trong công tác quản lý trong các giai đoạn: (i) Kế hoạch chuẩn bị triển khai thi công; (ii) Kế hoạch tổ chức mua sắm và tập kết VTTB cho công trình kể từ khi ký kết hợp đồng xây lắp; (iii) kế hoạch triển khai thi công; (iv) Kế hoạch tổ chức kiểm tra trong quá trình thi công và lập hồ sơ quản lý chất lượng để nghiệm thu thanh quyết toán.
	Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và tiến độ thi công
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không chi tiết, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công

	3.3.2. Cách thức Tổ chức quản lý hiện trường

	a
	Chức năng, nhiệm vụ các nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng, Cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công phần xây dựng và Cán bộ kỹ thuật phụ trách phần an toàn) xuyên suốt quá trình tổ chức quản lý tại hiện trường
	Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và tiến độ thi công
	Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không chi tiết, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công

	
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


3.4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công: Nhà thầu thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công cho từng hạng công việc cụ thể như:
- Thi công hoàn thiện kiến trúc (công tác trát, ốp, lát, sơn nước, lắp đặt cửa các loại);
- Thi công chống thấm;
- Thi công hệ thống điện.
	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công
	Không có hoặc thiếu một trong các thuyết minh hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công

	2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công và đăng ký danh sách đơn vị thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện toàn bộ công tác thí nghiệm vật tư, phụ kiện, thiết bị
	Có thuyết minh biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đăng ký danh sách đơn vị thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện toàn bộ công tác thí nghiệm vật tư, vật liệu, thiết bị và các công tác khác
	Không có hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công hoặc không đăng ký tên đơn vị thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện toàn bộ công tác thí nghiệm vật tư, vật liệu, thiết bị và các công tác khác

	3
	An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Đối với lực lượng công nhân trực tiếp tham gia thực hiện gói thầu theo quy định tại khoản 3 mục 3.1 chương III E-HSMT
	- Có thuyết minh biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
- Có văn bản cam kết cung cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn của số lượng công nhân tối thiểu theo quy định tại khoản 3 mục 3.1 chương III E-HSMT
	- Không có hoặc có thuyết minh biện pháp an toàn lao động nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
- Không có văn bản cam kết cung cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn của số lượng công nhân tối thiểu theo quy định tại khoản 3 mục 3.1 chương III E-HSMT.

	4
	Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không có hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

	5
	Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không có hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

	6
	Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo quy định tại phụ lục III Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: Kế hoạch tổng hợp về an toàn hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Có kế hoạch tổng hợp về an toàn đầy đủ nội dung theo quy định tại phụ lục III Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, các nội dung này phải hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng
	Không có hoặc thiếu các nội dung theo quy định hoặc thuyết minh các nội dung kế hoạch an toàn không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng

	
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


3.5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bảo hành: Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng.
	Không có hoặc đề xuất thời gian bảo hành bảo hành < 12 tháng

	
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Có tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


3.6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP:

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
	Nhà thầu không vi phạm các quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
	Nhà thầu vi phạm một trong các quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Có tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


3.7. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Vật liệu xây dựng:
a. Vật liệu xây dựng:
- Cát xây dựng;
- Xi măng;
- Gạch ốp, lát các loại;
- Sơn nước.
	- Có bảng liệt kê Nhà sản xuất và Nhà cung cấp của tất cả các mặt hàng và,
- Hợp đồng nguyên tắc hoặc giấy cam kết của nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp) của tất cả các mặt hàng và,
- Kèm theo chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hợp quy của cơ quan chuyên ngành của các sản phẩm này để chứng minh.
	Không có hoặc cung cấp thiếu theo yêu cầu

	2
	Sản phẩm từ vật liệu
xây dựng:
- Bột trét tường;
- Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi;
	- Có bảng liệt kê Nhà sản xuất và Nhà cung cấp của tất cả các mặt hàng và
- Hợp đồng nguyên tắc hoặc giấy cam kết của nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp) của tất cả các mặt hàng.
	Không có hoặc cung cấp thiếu theo yêu cầu

	3
	Vật tư Điện, nước:
- Dây điện các loại;
- Thiết bị điện (Máy lạnh, đèn chiếu sáng, aptomat, ổ cắm...);
- Thiết bị nước: Bồn cầu, lavabo, chậu tiểu nam
	- Có bảng liệt kê Nhà sản xuất và Nhà cung cấp của tất cả các mặt hàng và
- Hợp đồng nguyên tắc hoặc giấy cam kết của nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp) của tất cả các mặt hàng.
	Không có hoặc cung cấp thiếu theo yêu cầu

	
	Kết luận
	Tất cả tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt
	Có tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.


Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn thuộc mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 được đánh giá là Đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thuộc mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 được đánh giá là Không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
2

