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Mẫu số 14
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Lào Cai, ngày ……. tháng …… năm 2026

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Số:       /2026/HĐXD/LĐV
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị bể ứng phó sự cố hoá chất thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể ứng phó sự cố hoá chất kho a xít HM321, Nhà máy Luyện đồng 1

[bookmark: _Toc132781846]Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ Quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ Quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng;
Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 
Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023 của của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Văn bản số 508/VIMICO-ĐTXD+KHZ ngày 06/03/2026 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV về việc xây dựng Bể ứng phó sự cố hoá chất kho a xít HM321, Nhà máy Luyện đồng 1;
Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-LĐV ngày 07/04/2026 của Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình : Bể ứng phó sự cố hoá chất kho a xít HM321, Nhà máy Luyện đồng 1;
Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-LĐV ngày 08/04/2026 của Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình : Bể ứng phó sự cố hoá chất kho a xít HM321, Nhà máy Luyện đồng 1;
Căn cứ Quyết định số    /QĐ-LĐV ngày     tháng 05 năm 2026 của Giám đốc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimico về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị bể ứng phó sự cố hoá chất thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bể ứng phó sự cố hoá chất kho a xít HM321, Nhà máy Luyện đồng 1 và Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng số     /LĐV-KHVT ngày     tháng 06 năm 2026 của Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
1. Đại diện Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A): Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico 
- Địa chỉ: Thôn Tân Hồng, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
- Điện=-  thoại: 0214.383 8886  		      Fax:
- Tài khoản số: 8811 2222 8 9999 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, CN Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai.
- Mã số thuế: 0100103087 – 008
- Người đại diện là: Ông Vũ Ngọc Quý   Chức vụ: Giám đốc
2. Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B):  Công ty 
- Địa chỉ: _______________
- Điện thoại: _______________ 
- Tài khoản:	
- Mã số thuế: _______________ 
- Người đại diện là: ông/bà: _______________  Chức vụ: _______________ 
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị bể ứng phó sự cố hoá chất; và kế nối, chạy thử hệ thống thiết bị theo thiết kế.
Nội dung công việc của hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hàng hóa, dịch vụ được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Thành phần hợp đồng
Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
[bookmark: _Hlk172809929]1. Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
2. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung chi tiết và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
3. Biên bản thương thảo hợp đồng;
4. E-ĐKC của hợp đồng;
5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
6. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
7. E-HSDT của Nhà thầu;
8. E-HSMT;
9. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
Điều 3. Trách nhiệm của Bên A
Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B
Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá hợp đồng:     đồng. Giá hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện hoàn thành gói thầu theo thiết kế đã được phê duyệt, chi phí chạy thử, hướng dẫn vận hành bàn giao đưa vào sử dụng; đã bao gồm thuế GTGT 8%, phí, lệ phí (nếu có).
2. Phương thức thanh toán: Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Nhà thầu. Giá trị thanh toán căn cứ trên khối lượng nghiệm thực tế được hai bên xác nhận.
2.1. Tạm ứng: Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu 30% giá trị hợp đồng.
- Thời gian tạm ứng: trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày nhà thầu nộp cho chủ đầu tư: Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng với số tiền tương ứng 30% giá trị hợp đồng.
- Thu hồi tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng sẽ được chủ đầu tư thu hồi ngay trong lần thanh toán đầu tiên.
2.2. Thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu làm 2 đợt, cụ thể:
- Đợt 1: Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu đến 95% giá trị thực hiện hợp đồng được nghiệm thu, bao gồm cả phần giá trị đã tạm ứng, sau khi công trình hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư giữa lại 5% giá trị hợp đồng để bảo hành gói thầu, công trình theo quy định.
Thời gian thanh toán trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.
+ Tập hồ sơ quản lý chất lượng.
+ Tập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu chạy thử, nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng,…
+ Bảng tổng hợp giá trị hoàn thành đề nghị thanh toán của Nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản này theo Phụ lục số... [Đề nghị thanh toán].
+ Hóa đơn thuế GTGT theo quy định.
+ Văn bản đề nghị thanh toán.
- Đợt 2 (thanh lý hợp đồng): Chủ đầu tư thanh toán nốt 5% giá trị hợp đồng còn lại sau khi kết thúc thời gian bảo hành và Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo hành theo quy định.
Thời gian thanh toán trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.
+ Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình sau bảo hành có xác nhận của Chủ đầu tư;
+ Biên bản thanh lý hợp đồng.
+ Văn bản đề nghị thanh toán.
- Thông tin xuất hóa đơn cho hợp đồng:
+ Đơn vị: Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico. 
+ Địa chỉ: Thôn Tân Hồng, Xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
+ Mã số thuế: 0100103087-008
+ Tài khoản số: 8811222289999 Mở tại: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, CN Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai.
+ Người mua hàng: Theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Điều 6. Loại hợp đồng
Loại hợp đồng: Trọn gói.
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 420 ngày, bao gồm thời gian thực hiện gói thầu và thời gian bảo hành gói thầu, công trình theo quy định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 55 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Thời gian thực hiện gói thầu bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật, không bao gồm ngày lễ, tết. Tiến độ chi tiết :
	STT
	Hạng mục công việc
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành

	1
	Thi công xây dựng bể
	Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
	Không quá 35 ngày

	2
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị bể ứng phó sự cố hoá chất
	[bookmark: _GoBack]Ngay sau khi ký hợp đồng.
	Không quá 55 ngày



Điều 8. Hiệu lực hợp đồng
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và chủ đầu tư nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên.
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