Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	I
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

	1
	Hiểu biết về gói thầu và biện pháp chuẩn bị tổ chức thi công tổng thể gói thầu

	1.1
	Hiểu biết về gói thầu
	Hiểu biết đầy đủ, chi tiết 
	Đạt

	
	
	Không hiểu biết về gói thầu
	Không đạt

	1.2
	 Tổ chức mặt bằng sản xuất
	Có xưởng hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có xưởng sản xuất phục vụ sản xuất kết cấu thép và có mặt bằng lắp dựng thử bộ cầu dàn benley. Có tài liệu chứng minh.
	Đạt

	
	
	Không có xưởng sản xuất kết cấu thép, không có mặt bằng lắp dựng thử bộ cầu dàn benley hoặc kê khai có nhưng không có tài liệu chứng minh
	Không đạt

	2
	Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình

	2.1
	- Sửa chữa cầu dàn Benley; phun cát làm sạch bề mặt; sơn chống gỉ; lắp dựng dàn benley
	Có bản vẽ, thuyết minh đầy đủ, khả thi.
	Đạt

	
	
	Không có bản vẽ, thuyết minh hoặc có nhưng không phù hợp khả thi
	Không đạt

	3
	Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu để thi công công trình
	
	

	3.1
	- Kê khai rõ về nguồn gốc các loại vật tư, vật liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng của từng loại vật liệu chính Thép tấm, thép hình, Sơn,… phù hợp với yêu cầu thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.
	Trình bày đầy đủ, đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Đạt

	
	
	Trình bày không đầy đủ, không đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Không đạt

	3.2
	Đối với các vật tư, vật liệu chính Thép tấm, thép hình, Sơn,... theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định cụ thể cho gói thầu này 
	- Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu với đơn vị cung cấp (kèm theo tài liệu pháp lý chứng minh).
	Đạt

	
	
	- Không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu với đơn vị cung cấp.
	Không đạt

	II
	Tiến độ thi công

	1
	Thời gian hoàn thành công trình tối đa 60 ngày; tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục liên quan; phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ và năng lực thiết bị thi công
	Có tiến độ thi công phù hợp
	Đạt

	
	
	Tiến độ thi công không phù hợp
	Không đạt

	2
	Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Đề xuất biện pháp tăng cường thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm trễ, đảm bảo hoàn thành công trình theo tiến độ
	Có đề xuất biện pháp đảm bảo tiến độ thi công hợp lý, khả thi
	Đạt

	
	
	Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, khả thi
	Không đạt

	III
	Tổ chức quản lý hiện trường

	1
	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận.
	Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đội thi công
	Đạt

	
	
	Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng từng bộ phận, đội thi công.
	Không đạt

	IV
	Các biện pháp đảm bảo chất lượng
	
	

	1
	Quản lý chất lượng vật tư, vật liệu: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào, công tác lưu kho, bảo quản vật liệu.
	Có trình bày đầy đủ các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu.
	Đạt

	
	
	Không trình bày biện pháp quản lý chất lượng vật liệu hoặc trình bày sơ sài các nội dung về công tác quản lý chất lượng vật tư, vật liệu
	Không đạt

	2
	Biện pháp kiểm soát, đảm bảo chất lượng cho từng công tác chế tạo, thi công
	Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Đạt

	
	
	Trình bày không đầy đủ,
không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Không đạt

	3
	Biện pháp, quy trình quản lý chất lượng thi công: chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu; lập phiếu yêu cầu nghiệm thu, nghiệm thu công việc, giai đoạn thi công; lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; lập bản vẽ hoàn công
	Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp rõ ràng,  Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Không đạt

	V
	Đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thi công:

	1
	Vệ sinh môi trường: có các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế hoặc triệt để tác động xấu đến môi trường xung quanh và đảm bảo các yếu tố khác trong quá trình thi công.

· Tiếng ồn, bụi và khói, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh;
· Đảm bảo trật tự, trị an trong quá trình xây dựng;

· Hoàn trả mặt bằng, các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi thi công xong.


	Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Đạt

	
	
	Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Không đạt

	2
	Quản lý an toàn trên công trường: Thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các công đoạn thi công; Phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường.
	Trình bày đầy đủ, khả thi đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Đạt

	
	
	Trình bày không đầy đủ, không khả thi không đáp ứng các nội dung yêu cầu
	Không đạt

	VI
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

	1
	Có giải pháp bảo hành công trình hợp lý, cụ thể sau khi đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng và quy định

+ Có cam kết bảo hành công trình ≥ 12 tháng
	Có đề xuất công tác bảo hành thời gian ≥ 12 tháng và có cam kết của nhà thầu trong quá trình bảo hành công trình.
	Đạt

	
	
	Đề xuất công tác bảo hành thời gian < 12 tháng hoặc không có cam kết của nhà thầu trong quá trình bảo hành công trình.
	Không đạt

	VII
	Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu
	
	

	1
	Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. (Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này)
	- Có cam kết đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu
	Đạt

	
	
	-  Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng đầy đủ nội dung theo yêu cầu
	

	
	
	
	Không đạt


