# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

## Mục 1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Giới thiệu chung về dự án

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng dùng chung trong EVN - giai đoạn 2

- Chủ đầu tư: Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT)

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của EVN

- Thời gian thực hiện dự án: 8 tháng kể từ khi phê duyệt dự án

- Phạm vi đầu tư:

Bổ sung các chức năng, tính năng vào ứng dụng chăm sóc khách hàng bao gồm:

| Stt | Chức năng |
| --- | --- |
| I | TÍNH NĂNG APP GIAI ĐOẠN 2 |
| 1 | Điện mặt trời mái nhà |
| 1.1 | Thông báo phát triển mới điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) |
| 1.2 | Theo dõi tiến độ ĐMTMN |
| 1.3 | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN |
| 1.4 | Xem lịch sử thanh toán ĐMTMN |
| 2 | Dịch vụ điện |
| 2.1 | Yêu cầu dịch vụ điện |
| 2.2 | Yêu cầu dịch vụ hợp đồng |
| 2.3 | Theo dõi tiến độ dịch vụ điện |
| 3 | Thanh toán tiền điện qua ngân hàng từ App to App |
| 4 | Khảo sát chất lượng dịch vụ |
| II | TÍNH NĂNG WEB GIAI ĐOẠN 2 |
| 1 | Quản lý đăng ký/đăng nhập |
| 2 | Quản lý tài khoản khách hàng |
| 3 | Tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện |
| 4 | Tra cứu chỉ số, điện năng tiêu thụ |
| 5 | Tra cứu hóa đơn |
| 7 | Thanh toán tiền điện |
| 8 | Điện mặt trời mái nhà |
| 8.1 | Thông báo phát triển mới ĐMTMN |
| 8.2 | Theo dõi tiến độ ĐMTMN |
| 8.3 | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN |
| 8.4 | Xem lịch sử thanh toán ĐMTMN |
| 9 | Dịch vụ điện |
| 9.1 | Yêu cầu dịch vụ điện |
| 9.2 | Yêu cầu dịch vụ hợp đồng |
| 9.3 | Theo dõi tiến độ dịch vụ điện |
| 10 | Thông báo chủ động |
| 11 | Báo sự cố điện |
| 12 | Hướng dẫn sử dụng |
| 13 | Ý kiến khách hàng |
| 14 | Khảo sát chất lượng dịch vụ |
| III | TÍNH NĂNG CMS GIAI ĐOẠN 2 |
| 1 | Quản lý yêu cầu dịch vụ điện |
| 2 | Báo cáo tổng hợp tiếp nhận yêu cầu qua các kênh |
| 3 | Dashboard phân tích |
| 4 | Quản lý thông báo chủ động |
| 4.1 | Tạo mới nội dung thông báo |
| 4.2 | Quản lý thông báo |

- Phạm vi triển khai: Triển khai tập trung tại EVN

- Địa điểm đầu tư: Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT), Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Tổng quan về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 3: Thuê ngoài phát triển web chăm sóc khách hàng giai đoạn 2.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 4 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành hợp đồng, trong đó:

- Thời gian Bên A cung cấp tài liệu, môi trường cho Bên B: 5 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian nhà thầu thực hiện hợp đồng: 3,5 tháng

- Thời gian nghiệm thu hợp đồng: 10 ngày

- Phạm vi công việc gói thầu:

Thuê lập trình và kiểm thử cho 34 use case Web chăm sóc khách hàng

## Mục 2. Mục tiêu công việc:

Lý do thuê ngoài là lập trình và kiểm thử: đây là công việc có tính chất đơn giản, nhiều đơn vị trên thị trường có khả năng thực hiện. Thuê ngoài là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp, nhằm tối ưu về nhân sự và nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. Các đơn vị thuê ngoài đã có sẵn quy trình làm việc tối ưu, giúp rút ngắn thời gian lập trình. Điều này giúp công ty triển khai nhanh hơn mà không cần mất nhiều thời gian để xây dựng đội ngũ riêng.

## Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

  - Phạm vi cung cấp dịch vụ

Thuê lập trình và kiểm thử cho 34 use case Web chăm sóc khách hàng gồm:

| TT | Chức năng | Tên Use case | Số lượng Use case |  | Hệ số (K) |  | Phân loại theo BMT |  | Phân loại theo độ phức tạp |  | Tính chất (Xây dựng mới/Nâng cấp) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1) |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| I | TÍNH NĂNG APP GIAI ĐOẠN 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | TÍNH NĂNG WEB GIAI ĐOẠN 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Quản lý đăng ký/ đăng nhập |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Đăng nhập ứng dụng | Đăng nhập ứng dụng | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 3 | Quên, khôi phục mật khẩu | Quên, khôi phục mật khẩu | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| II.2 | Quản lý tài khoản khách hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quản lý tài khoản | Cài đặt tài khoản | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Quản lý liên kết khách hàng | Quản lý danh sách mã khách hàng liên kết | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| II.3 | Tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện | Tra cứu thông tin ngừng cấp điện theo mã khách hàng | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Xem danh sách mã khách hàng đã liên kết | Xem danh sách mã khách hàng đã liên kết | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| II.4 | Tra cứu chỉ số, điện năng tiêu thụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tra cứu chỉ số, điện năng theo ngày | Tra cứu chỉ số, điện năng tiêu thụ theo ngày dạng bảng | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Tra cứu chỉ số, điện năng theo ngày | Tra cứu chỉ số, điện năng tiêu thụ theo ngày dạng biểu đồ | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 3 | Tra cứu chỉ số, điện năng theo tháng | Tra cứu chỉ số, điện năng theo tháng dạng bảng | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 4 | Tra cứu chỉ số, điện năng theo tháng | Tra cứu chỉ số, điện năng theo tháng dạng biểu đồ | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| II.5 | Tra cứu hóa đơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tra cứu danh sách hóa đơn | Tra cứu danh sách hóa đơn | 1 |  | 1,0 |  | B |  | Phức tạp |  | Xây dựng mới |  |
| II.6 | Thanh toán tiền điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thanh toán tiền điện | Thanh toán hóa đơn tiền điện | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Thanh toán hộ | Thanh toán hộ | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Đơn giản |  | Xây dựng mới |  |
| 3 | Tra cứu lịch sử thanh toán | Tra cứu lịch sử thanh toán | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Đơn giản |  | Xây dựng mới |  |
| II.7 | Điện mặt trời mái nhà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thông báo phát triển ĐMTMN | Thông báo phát triển mới ĐMTMN | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Phức tạp |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Theo dõi tiến độ ĐMTMN | Theo dõi tiến độ ĐMTMN | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 3 | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN theo ngày dạng biểu đồ | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN theo ngày dạng biểu đồ | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 4 | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN theo ngày dạng bảng | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN theo ngày dạng bảng | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 5 | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN theo tháng dạng biểu đồ | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN theo tháng dạng biểu đồ | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 6 | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN theo tháng dạng biểu bảng | Tra cứu chỉ số, điện năng ĐMTMN theo tháng dạng bảng | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 7 | Tra cứu lịch sử thanh toán ĐMTMN | Tra cứu lịch sử thanh toán ĐMTMN | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| II.8 | Dịch vụ điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tạo yêu cầu dịch vụ điện mới | Tạo yêu cầu dịch vụ điện mới | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Tạo yêu cầu dịch vụ hợp đồng | Tạo yêu cầu dịch vụ hợp đồng | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 3 | Theo dõi tiến độ dịch vụ | Theo dõi tiến độ dịch vụ | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Phức tạp |  | Xây dựng mới |  |
| 4 | Ký hồ sơ giấy tờ | Ký hồ sơ giấy tờ | 1 |  | 0,6 |  | M |  | Phức tạp |  | Xây dựng mới |  |
| II.9 | Thông báo chủ động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xem danh sách thông báo | Xem danh sách thông báo | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Xem chi tiết và thao tác thông báo | Xem chi tiết và thao tác thông báo | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| II.10 | Báo sự cố điện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ghi nhận thông tin báo sự cố điện | Ghi nhận thông tin báo sự cố điện | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Kiểm tra thông tin sự cố và lịch ngừng giảm cung cấp điện | Kiểm tra thông tin sự cố và lịch ngừng giảm cung cấp điện | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| II.11 | Hướng dẫn sử dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xem, tra cứu hướng dẫn sử dụng | Xem, tra cứu hướng dẫn sử dụng | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| II.13 | Ý kiến khách hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ghi nhận thông tin ý kiến | Tạo mới ý kiến khách hàng | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| 2 | Tra cứu và theo dõi tình trạng ý kiến | Tra cứu, theo dõi ý kiến khách hàng | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
| II.14 | Khảo sát chất lượng dịch vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khảo sát chất lượng dịch vụ | Khảo sát chất lượng dịch vụ | 1 |  | 0,6 |  | B |  | Trung bình |  | Xây dựng mới |  |
|  | Tổng cộng |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

| Ký hiệu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| YC.1 | Yêu cầu về lập trình |
| YC1.1 | Yêu cầu về kiến trúc và công nghệ phát triển ứng dụng - Yêu cầu kiến trúc hệ thống Về kiến trúc tổng thể, Website CSKH EVN vẫn sử dụng mô hình N-tier thông dụng với các đặc điểm như sau: - Tầng Client: Đảm nhiệm giao tiếp với khách hàng cung cấp trải nghiệm người dùng (trên nền tảng web) truyền thông dữ liệu với tầng logic. - Hiển thị giao diện cho người dùng. - Nhận dữ liệu từ người dùng (input), gửi yêu cầu xuống tầng nghiệp vụ. - Hiển thị dữ liệu trả về từ tầng nghiệp vụ. - Công nghệ thường dùng: HTML/CSS/JavaScript, Angular (module CMS, Web CSKH). - Không chứa logic nghiệp vụ phức tạp. - Tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX/UI). - Tầng Logic: Đảm bảo nghiệp vụ logic của hệ thống, tính toàn vẹn dữ liệu và tốc độ xử lý được đặt lên hàng đầu. Cung cấp dữ liệu cho tầng Client và xử lý dữ liệu tầng Client cung cấp. - Xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, quy tắc, quy trình. - Thực hiện tính toán, xử lý dữ liệu trước khi lưu hoặc hiển thị. - Điều phối giao tiếp giữa Presentation Layer và Data Layer. - Công nghệ thường dùng: Java (Spring Boot), ... - Giúp tách rời UI và Database. - Có thể triển khai thành API để nhiều hệ thống khác cùng dùng. - Tầng Data: Lưu trữ dữ liệu đúng cấu trúc thiết kế, tích hợp các job chạy ngầm phục vụ nghiệp vụ. - Lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu. - Thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete). - Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu. - Công nghệ thường dùng: Oracle (DBMS), MongoDb (logging) . - Có thể dùng ORM (Hibernate, Entity Framework) hoặc query trực tiếp. - Có thể chứa stored procedures, triggers. - Kiến trúc phát triển ứng dụng: sử dụng mô hình kiến trúc Microservices để phát triển ứng dụng - Lựa chọn các công nghệ phát triển ứng dụng như sau: - Frontend: - Nodejs (v20.19.5 trở lên) - Angular (v.18.0.1 trở lên) - Tailwind CSS (v3.4.1 trở lên) - Backend: - Spring Boot (v3.3.0 trở lên) - Java (v17.0.11 trở lên) - Hibernate (v6 trở lên) - Maven (v3.9.6 trở lên) - Cơ sở dữ liệu: : - Cơ sở dữ liệu Oracle database phiên bản 19c (phiên bản mới nhất) - Database mongodb - Web Server: - Frontend: Nginx - Công cụ phát triển: IntelliJ, Visual Studio Code, Toad for Oracle, Azure DevOps, Axure. - Các công cụ hỗ trợ khác: Công cụ quản lý mã nguồn Git, Confluence. |
| YC1.2 | Các yêu cầu phi chức năng khác * Yêu cầu về ràng buộc logic - Lưu trữ số liệu trong CSDL, trên các chức năng nhập dữ liệu: Số tiền VNĐ chính xác đến đơn vị đồng. - Hiển thị trên báo cáo: Cho phép làm tròn số liệu khi chọn các đơn vị khác đồng (nghìn đồng, triệu đồng, tỷ đồng). - Phần mềm có cơ chế kiểm tra tính lôgic của dữ liệu và thông báo cho người sử dụng khi họ nhập liệu và khi lưu dữ liệu. * Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào - Phần mềm kiểm soát các yêu cầu dữ liệu đầu vào theo thiết kế chi tiết về giao diện . - Phần mềm có khả năng bắt và xử lý các lỗi đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn đột ngột (lỗi gây thoát hệ thống). - * Yêu cầu giao tiếp - Đảm bảo tương thích với các trình duyệt web phổ biến hiện nay như Chrome, Firefox, Edge, Safari,…. |
| YC1.3 | - Yêu cầu chung với công tác lập trình: Các use case được lập trình đúng theo phạm vi công việc và thiết kế được thông qua: - Mã nguồn lập trình trên nền tảng ngôn ngữ và kiến trúc, công nghệ tại YC1.1 của tiểu mục 3.2 mục 3 Chương V E-HSMT - Mã nguồn đáp ứng tiêu chuẩn về coding convention - Có đầy đủ comment trong mã nguồn - Mã nguồn được chuyển giao toàn bộ, đảm bảo mã nguồn có thể được biên dịch và không bị lỗi khi biên dịch. - Mã nguồn không được mã hóa. Sản phẩm gói thầu phải được kiểm thử nội bộ chất lượng đáp ứng yêu cầu trước khi bàn giao cho Bên A. Nhà thầu bàn giao mã nguồn cho Bên A kèm theo tài liệu: - Tài liệu kiểm thử nội bộ (kịch bản kiểm thử, báo cáo kết quả kiểm thử) có xác nhận nội bộ nhà thầu. - Tài liệu đặc tả kỹ thuật tương ứng với các báo cáo, form, chức năng |
| YC.1.4 | - Yêu cầu về an toàn, an ninh bảo mật đối với hệ thống: - Tuân thủ Khung phát triển phần mềm an toàn ban hành văn bản số 166/CATTT-ATHTTT ngày 10/02/2022 của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông). - Đáp ứng yêu cầu an toàn cơ bản đối với Phần mềm nội bộ quy định tại Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2022 của Bộ Thông tin truyền thông. - Phần mềm yêu cầu được đánh giá ATTT và đảm bảo khắc phục hết các vấn đề ANBM Cao và Nghiêm trọng trước khi vận hành chính thức. - Nhà thầu chịu trách nhiệm hiêu chỉnh các lỗi phần mềm theo phương án đảm bảo ATTT tại hồ sơ cấp độ. |
| YC 1.5 | - Yêu cầu về tích hợp và hiệu năng xử lý: Website CSKH EVN phải đảm bảo tích hợp được với các hệ thống liên quan, cụ thể như sau: - Hệ thống Web/APP CSKH của 05 Tổng công ty điện lực theo tiêu chuẩn SSO ban hành của Cổng DVCQG - VPCP - Hệ thống VneID theo tiêu chuẩn kết nối của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Cổng thanh toán/ngân hàng của các Tổng công ty Điện lực theo cấu trúc QRCode của ngân hàng nhà nước công bố - Ứng dụng ký số của Viettel và VNPT theo tiêu chuẩn ký số do 2 nhà mạng cung cấp để đáp ứng ký hồ sơ bằng CloudCA và SmartCA Website CSKH EVN phải đảm bảo hoạt động ổn định với số lượng giao dịch lớn, nhiều người dùng đồng thời. Website CSKH EVN phải đảm bảo kết quả đầu ra là như nhau với tất cả các kênh khai thác trong mọi điều kiện hoạt động của hệ thống. Khi dữ liệu tăng trưởng lớn, Website CSKH EVN phải đảm bảo thời gian truy xuất dữ liệu nhanh, ổn định. |
| YC.2 | Yêu cầu về kiểm thử Sản phẩm gói thầu phải được kiểm thử chức năng đáp ứng yêu cầu trước khi Bên A tiến hành cài đặt, tích hợp vào hệ thống. Trước khi thực hiện kiểm thử, Nhà thầu xây dựng Kịch bản kiểm thử bao phủ đủ các tình huống có thể xảy ra theo tài liệu giải pháp, thiết kế và các chỉ tiêu kỹ thuật. Kịch bản kiểm thử phải được Nhân sự được đầu mối phối hợp về kỹ thuật của Bên A xem xét trước khi trình Lãnh đạo hai bên thông qua. Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm thử theo Kịch bản kiểm thử đã được Lãnh đạo hai bên thông qua. Kết quả kiểm thử và các kiến nghị trong quá trình kiểm thử được lập thành Báo cáo kết quả kiểm thử là một phần của hồ sơ nghiệm thu và phải được các bên tham gia quá trình kiểm thử ký xác nhận. Kết quả kiểm thử là căn cứ thực hiện các công việc tiếp theo: - Bên B thực hiện đào tạo chuyển giao nếu hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, hoặc - Yêu cầu Bên B tiếp tục bổ sung, sửa lỗi theo các nội dung kiến nghị của quá trình kiểm thử sản phẩm. Sản phẩm sau khi được Bên B bổ sung, sửa lỗi phải được tổ chức kiểm thử lại. Quá trình này kết thúc khi sản phẩm đạt yêu cầu kiểm thử. Sau khi nhà thầu hoàn thành công tác kiểm thử hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu của hợp đồng và cung cấp các tài liệu và sản phẩm sau, hai bên sẽ ký Biên bản nghiệm thu công tác kiểm thử: - Kịch bản kiểm thử có xác nhận của đại diện hai bên theo quy định - Báo cáo kết quả kiểm thử có xác nhận của đại diện hai bên - Mã nguồn đã được cập nhật sau kiểm thử - Tài liệu đặc tả mã nguồn. |
| YC.3 | Yêu cầu hoàn thiện phần mềm sau triển khai thí điểm - Giai đoạn triển khai thí điểm: Nhà thầu có trách nhiệm đưa các mã nguồn đã hoàn thành hiệu chỉnh ở giai đoạn kiểm thử lên hệ thống quản lý mã nguồn của Chủ đầu tư, phối hợp với Chủ đầu tư biên dịch mã nguồn thành các phiên bản phục vụ triển khai thí điểm. Thực hiện hiệu chỉnh sửa các lỗi chức năng, form, báo cáo trong quá trình triển khai. - Giai đoạn hoàn thiện phần mềm sau triển khai thí điểm: Nhà thầu có trách nhiệm tiếp tục phối hợp với Chủ đầu tư trong giai đoạn sau khi triển khai hệ thống CSKH để thực hiện hiệu chỉnh các use case tối thiểu 02 tháng sau khi hệ thống hoàn thành triển khai thí điểm. |
| YC.4 | Chuyển giao công nghệ và đào tạo Đào tạo chuyển giao công nghệ đến đội ngũ cán bộ tiếp nhận công nghệ của EVNICT. Các nội dung đào tạo này được chuyển giao theo các khoá học tập trung - Các đối tượng đào tạo bao gồm: - Các cán bộ tiếp nhận công nghệ - Cán bộ quản trị hệ thống - Thời gian đào tạo: Trong thời thực hiện hợp đồng, thời gian cụ thể do các Bên thống nhất. - Tài liệu đào tạo triển khai (slide đào tạo) - Địa điểm đào tạo: tại Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin Sau khi nhà thầu hoàn thành công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của hợp đồng và bàn giao các sản phẩm tài liệu theo quy định, hai bên sẽ ký Biên bản nghiệm thu công tác đào tạo chuyển giao công nghệ. |
| YC.5 | - Yêu cầu dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành sản phẩm Bảo hành là dịch vụ được cung cấp hoàn toàn miễn phí từ nhà thầu theo các yêu cầu sau đây: - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu hợp đồng. - Hình thức bảo hành: hỗ trợ bảo hành 24/7 bằng hình thực trực tiếp/điện thoại/e-mail. Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành sản phẩm, hỗ trợ, sửa lỗi và cập nhật phiên bản mới theo yêu cầu của chủ đầu tư. Phạm vi bảo hành: - Đối với các lỗi phần mềm xảy ra trong thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên B hoặc phần mềm chưa đáp ứng hiệu năng dự án phê duyệt mà nguyên nhân được xác định do công tác lập trình của Bên B hoặc các điểm yếu, lỗ hổng có liên quan đến công việc lập trình của Bên B được Bên A hoặc Khách hàng của Bên A phát hiện sau khi thực hiện đánh giá ATTT hệ thống thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý chỉnh sửa và bằng mọi chi phí của Bên B theo thời gian yêu cầu của Bên A. Trước khi tiến hành sửa chữa, Bên B phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Bên A phối hợp thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Bên B cố tình trì hoãn sửa chữa thì Bên A có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Bên B phải chịu mọi chi phí liên quan này. - Dịch vụ bảo hành không bao gồm việc khắc phục các lỗi do các phần mềm khác (không được cung cấp bởi Bên B), bởi người dùng cuối hoặc do phần cứng (không được cung cấp bởi Bên B). Tuy nhiên, Bên B sẽ có trách nhiệm phối hợp với bên thứ 3 hoặc với chủ đầu tư để khắc phục sự cố. - Bảo lãnh bảo hành - Hình thức bảo đảm bảo hành: Bảo lãnh bảo hành mà Bên B gửi Bên A phải là Bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện do một ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có đại diện tại địa phương của Bên A phát hành. Bảo lãnh này sẽ được giải tỏa trong vòng 28 ngày sau khi hết thời gian bảo hành và Bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, sửa chữa các sai sót theo yêu cầu. - Giá trị bảo hành: bằng 5% giá hợp đồng. - Hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành: Bảo lãnh bảo hành có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu hợp đồng đến hết 28 ngày sau ngày hết thời gian bảo hành. - Thời gian nộp bảo lãnh bảo hành: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu hợp đồng. - Tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà Bên B chưa khắc phục hoàn toàn các lỗi/ tồn tại mà nguyên nhân được xác định lỗi của Bên B thì Bên B phải gia hạn thời hạn bảo lãnh với toàn bộ giá trị của bảo lãnh bảo hành cho phù hợp với thời gian hai bên đã thống nhất khắc phục các lỗi/tồn tại bằng văn bản và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo lãnh bảo hành tối thiểu 21 ngày. Trong trường hợp tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo lãnh bảo hành hết hiệu lực mà bên B không gia hạn bảo lãnh thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh bảo hành. |

  - Yêu cầu sản phẩm bàn giao và tiến độ thực hiện

- Thời gian nhà thầu thực hiện hợp đồng: 3,5 tháng từ ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng cho đến khi nghiệm thu hợp đồng trong đó thời gian lập trình, kiểm thử dự kiến 1,5 tháng và hỗ trợ sửa lỗi trong vòng 2 tháng sau khi hoàn thành triển khai thí điểm.

- Ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng: từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Bên A bàn giao tài liệu, môi trường phát triển cho Bên B. Trong vòng 05 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên A có trách nhiệm bàn giao tài liệu thiết kế, môi trường phát triển cho Bên B. Việc bàn giao tài liệu của Bên A cho Bên B có thể được tiến hành nhiều đợt, trong đó đợt bàn giao cuối cùng không muộn hơn ngày 30/6/2026.

- Yêu cầu sản phẩm bàn giao:

| Stt | Nội dung công việc | Yêu cầu về sản phẩm đầu ra | Tài liệu, sản phẩm bàn giao | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập trình Use case | - Các use case được lập trình đúng theo phạm vi công việc và thiết kế của dự án. - Mã nguồn lập trình trên nền tảng ngôn ngữ và kiến trúc, công nghệ Bên A yêu cầu tại YC.1 tiểu mục 3.2 mục 3 Chương V E-HSMT - Mã nguồn đáp ứng tiêu chuẩn về coding convention - Có đầy đủ comment trong mã nguồn | Mã nguồn | Bên B bàn giao kết quả theo từng đợt tương ứng với tài liệu thiết kế tiếp nhận từ Bên A, hoàn thành toàn bộ công việc lập trình không muộn hơn ngày 15/7/2026. |
| 2 | Kiểm thử | Thực hiện theo yêu cầu tại YC.2 tiểu mục 3.2, mục 3 Chương V E-HSMT | - Kịch bản kiểm thử có xác nhận của đại diện hai bên theo quy định - Báo cáo kết quả kiểm thử có xác nhận của đại diện hai bên - Mã nguồn đã được cập nhật sau kiểm thử, đánh giá an toàn thông. - Tài liệu đặc tả mã nguồn. - Biên bản bàn giao mã nguồn và tài liệu. - Biên bản xác nhận hoàn thành công tác lập trình và kiểm thử. | - Kiểm thử chức năng: trong vòng 05 ngày kể từ ngày hoàn lập trình theo từng use case. |
| 3 | Hoàn thiện sản phẩm sau kiểm thử, đánh giá an toàn thông tin hệ thống. | Nhà thầu khắc phục các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử, đánh giá an toàn thông tin hệ thống (nếu có) |  | - Trong vòng 02 ngày kể từ ngày kiểm thử phát hiện lỗi theo từng use case (nếu có) - Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A về các lỗi cần khắc phục sau khi đánh giá an toàn thông tin hệ thống |
| 4 | Chuyển giao công nghệ và đào tạo | Thực hiện theo yêu cầu tại YC.4 tiểu mục 3.2, mục 3 Chương V E-HSMT | - Tài liệu đào tạo triển khai (slide đào tạo) - Biên bản xác nhận hoàn thành đào tạo chuyển giao công nghệ | Trong vòng 02 ngày sau khi hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc lập trình và kiểm thử đáp ứng yêu cầu. |
| 5 | Hoàn thiện sản phẩm sau triển khai thí điểm | Thực hiện theo yêu cầu tại YC.3 tiểu mục 3.2, mục 3 Chương V E-HSMT | - Biên bản xác nhận hoàn thành công tác hỗ trợ và hoàn thiện phần mềm sau triển khai thí điểm. |  |
| 6 | Nghiệm thu | Trên cơ sở kết quả nghiệm thu bàn giao sản phẩm đáp ứng yêu cầu của hợp đồng và hệ thống web chăm sóc khách hàng hoàn thành triển khai thí điếm, đại diện lãnh đạo hai bên sẽ ký kết Biên bản nghiệm thu hợp đồng. | - Biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm và các tài liệu; - Nhật ký công tác triển khai; - Biên bản nghiệm thu hợp đồng | Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng (không gồm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành sản phẩm) |
| 7 | Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành sản phẩm | Đáp ứng yêu cầu tại YC.5 tiểu mục 3.2, mục 3 Chương V E-HSMT | Bảo lãnh bảo hành | Nhà thầu thực hiện phát hành bảo lãnh bảo hành sản phẩm trong 07 ngày làm việc kể từ khi 02 bên ký Biên bản nghiệm thu hợp đồng |

  - Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt

- Yêu cầu chung: Hợp đồng lao động với nhân sự của nhà thầu, hoặc cam kết của nhân sự thực hiện, hoặc tài liệu khác tương đương trong trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu.

- Yêu cầu chi tiết:

| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự | Tài liệu chứng minh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân sự lập trình | 15 | Đã đảm nhận vị trí xây dựng/ phát triển/ gia công/ lập trình/ kiểm thử phần mềm tối thiểu 02 hợp đồng trong vòng 05 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu | - Bằng cấp chuyên ngành theo yêu cầu Bảng số 02 mục 2 Chương III và đã tốt nghiệp tối thiểu 3 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. - Lý lịch của chuyên gia kê khai trên hệ thống theo mẫu số 06B và 06C Chương IV. - Hợp đồng/dự án/QĐ giao nhiệm vụ hoặc các tài liệu tương tự khác có xác nhận của chủ đầu tư chứng minh nhân sự đã tham gia thực hiện hợp đồng - Tài liệu chứng minh sự hoàn thành hợp đồng/dự án (Biên bản nghiệm thu/Biên bản thanh lý hoặc tài liệu khác tương đương). |
| 2 | Nhân sự kiểm thử | 8 | Đã đảm nhận vị trí xây dựng/ phát triển/ gia công/ lập trình/ kiểm thử phần mềm tối thiếu 02 hợp đồng trong vòng 05 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu | - Bằng cấp chuyên ngành theo yêu cầu Bảng số 02 mục 2 Chương III và đã sở hữu bằng này tối thiểu 10 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. - Lý lịch của chuyên gia kê khai trên hệ thống theo mẫu số 06B và 06C Chương IV. - Hợp đồng/dự án/QĐ giao nhiệm vụ hoặc các tài liệu tương tự khác có xác nhận của chủ đầu tư chứng minh nhân sự đã tham gia thực hiện hợp đồng - Tài liệu chứng minh sự hoàn thành hợp đồng/dự án (Biên bản nghiệm thu/Biên bản thanh lý hoặc tài liệu khác tương đương). |

  - Các yêu cầu chi tiết đối với bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng

    - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Bên A trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi Bên B nhận được Thư chấp thuận E-HSDT và trao Hợp đồng.

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: nhà thầu cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và phải là bảo đảm không hủy ngang, không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu, theo Mẫu số 15 Chương VIII).

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong quá trình thực hiện hợp đồng Bên B phải đảm bảo giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 5% giá trị của hợp đồng đối với mọi trường hợp.

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực (tùy điều kiện nào đến sau) cho đến hết ngày thứ 28 sau khi Bên B hoàn thành tất cả công việc của Hợp đồng. Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này.

Trường hợp Bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên A, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu Liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là 5% giá trị của hợp đồng cho Bên A và từng thành viên liên danh phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện.

-	Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:

+ Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;

+ Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng;

+ Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của Hợp đồng.

-	Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng tại thời điểm 28 ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu lực phù hợp với quy định như trên và nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của Bảo đảm thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày.

    - Bảo lãnh tạm ứng

- Bảo lãnh tạm ứng phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với số tiền tương đương số tiền tạm ứng (theo Mẫu số 16 Chương VIII).

- Giá trị bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương số tiền tạm ứng và có hiệu lực kể từ ngày Bên B nhận được khoản tạm ứng theo Hợp đồng cho đến ngày hai bên ký Biên bản nghiệm thu Hợp đồng, hoặc khi bên A thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.

- Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng tại thời điểm 10 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp cho Bên A tối thiểu 05 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do Bên B chi trả.

- Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng trong việc Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định.

+ Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ chối gia hạn bảo lãnh theo quy định.

+ Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền tịch thu bảo lãnh.

+ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng như quy định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh tạm ứng.

## Mục 4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận đáp ứng yêu cầu tại mục 3 Chương V của E-HSMT.

2.  Kế hoạch công tác phù hợp giải pháp và phương pháp luận nhà thầu đề xuất và đáp ứng yêu cầu tiến độ tại tiểu mục 3.3 mục 3 Chương V của E-HSMT.

## Mục 5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

  - Nghiệm thu hoàn thành lập trình, kiểm thử

Trên cơ sở thiết kế đã được Bên A cung cấp, Bên B thực hiện công tác lập trình và tổ chức kiểm thử nội bộ, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu YC.1 và YC.2 tại tiểu mục 3.2, Mục 3 Chương V E-HSMT. Bên B bàn giao mã nguồn và các tài liệu cho Bên A tích hợp vào hệ thống và triển khai. Đại diện cán bộ kỹ thuật hai bên ký Biên bản bàn giao mã nguồn và tài liệu và Đại diện lãnh đạo hai bên ký Biên bản xác nhận hoàn thành công tác lập trình và kiểm thử.

Nhà thầu phải lập nhật ký công tác triển khai theo quy định Điều 5 Thông tư 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  - Nghiệm thu hoàn thành công tác hỗ trợ sau triển khai thí điểm

Sau khi Bên B hoàn thành công tác hỗ trợ và hoàn thiện phần mềm sau triển khai thí điểm đáp ứng yêu cầu YC.3 tiểu mục 3.2 của mục 3 Chương V E-HSMT, hai bên tổ chức nghiệm thu công tác hỗ trợ và hoàn thiện phần mềm sau triển khai và đại diện Lãnh đạo hai bên ký Biên bản xác nhận hoàn thành công tác hỗ trợ và hoàn thiện phần mềm sau triển khai thí điểm.

  - Nghiệm thu hoàn thành đào tạo chuyển giao công nghệ

Sau khi nhà thầu hoàn thành đào tạo chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu YC.4 tiểu mục 3.2 của mục 3 Chương V E-HSMT và bàn giao các tài liệu theo yêu cầu tại tiểu mục 3.2 Mục III Chương V E-HSMT, hai bên tổ chức nghiệm thu và ký Biên bản xác nhận hoàn thành đào tạo chuyển giao công nghệ.

  - Nghiệm thu hoàn thành hợp đồng

Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ phạm vi công việc của hợp đồng và cung cấp đầy đủ các Biên bản thành phần theo quy định của hợp đồng, Đại diện Lãnh đạo hai bên ký Biên bản nghiệm thu hợp đồng.

## Mục 6. Giảm trừ thanh toán

## Đối với các lỗi phần mềm phát hiện trong thời gian thực hiện hợp đồng mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Bên B hoặc các điểm yếu, lỗ hổng có liên quan đến công việc lập trình của Bên B được Bên A hoặc Khách hàng của Bên A phát hiện sau khi thực hiện đánh giá ATTT hệ thống thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý chỉnh sửa và bằng mọi chi phí của Bên B theo thời gian yêu cầu của Bên A.

Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Bên B chưa hoàn thành sửa chữa thì Bên A có quyền khấu trừ giá hợp đồng tương ứng chi phí Bên A thuê bên thứ 3 khắc phục lỗi, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật các sản phẩm của Bên B.

Hệ số k là hệ số điều chỉnh phản ánh mức độ kế thừa các trường hợp sử dụng được quy định theo bảng sau:

| Trường hợp kế thừa | <=15% | Trên 15% đến 25% | Trên 25% đến 35% | Trên 35% đến 45% | Trên 45% đến 55% | Trên 55% đến 65% | Trên 65% đến 85% | Trên 85% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số K | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 |

Phân loại theo BMT:

- Trường hợp sử dụng loại B: Trường hợp sử dụng có các giao dịch mô tả yêu cầu chức năng nghiệp vụ của phần mềm, không bao gồm các chức năng được phân loại M và T.

- Trường hợp sử dụng loại M: Trường hợp sử dụng có các giao dịch mô tả yêu cầu chức năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan.

- Trường hợp sử dụng loại T: Trường hợp sử dụng có các giao dịch mô tả yêu cầu chức năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), Datamining, Digital Twin,… để hỗ trợ ra quyết định.

Phân loại theo độ phức tạp:

- Trường hợp sử dụng loại đơn giản: Có số lượng giao dịch < 4.

- Trường hợp sử dụng loại trung bình: Có số lượng giao dịch từ 4 đến 7.

- Trường hợp sử dụng loại phức tạp: Có số lượng giao dịch > 7.

- Nếu trường hợp sử dụng có số lượng giao dịch > 12 thì cần phải xem xét lại việc mô tả trường hợp sử dụng này. Nếu trường hợp sử dụng có nhiều hơn một mục tiêu sử dụng của tác nhân thì phải tách ra thành các trường hợp sử dụng khác nhau.