Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật liệu chính như: Xi măng, bê tông, sắt thép các loại… | Nêu rõ nguồn gốc, có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc cung cấp. | Đạt |
|  | Không nêu rõ nguồn gốc, không có cam kết hoặc không có hợp đồng nguyên tắc cung cấp. | Không đạt |
| 1.2. Các loại vật liệu khác: Cát các loại, Đá 1x2, đá 2x4,… | Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. | Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí đều ĐẠT | Đạt |
|  | Có tối thiểu 01 tiêu chí KHÔNG ĐẠT | Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 2.2. Giải pháp thi công xây dựng các hạng mục | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có giải pháp kỹ thuật cụ thể và hợp lý về việc mở đường vận chuyển vật tư, thiết bị trong quá trình thi công để tránh ách tắc sản xuất. Có phương án thi công đường công vụ vận chuyển vật tư, thiết bị cụ thể, khả thi và được chính quyền địa phương xác nhận. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí đều ĐẠT | Đạt |
|  | Có tối thiểu 01 tiêu chí KHÔNG ĐẠT | Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Thi công các hạng mục | Bố trí đủ các mũi thi công. Có đề xuất về biện pháp thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Do hiện trường thi công cạnh lòng suối nên cần có biện pháp cụ thể về việc bố trí sắp xếp, vận chuyển vật tư vật liệu hợp lý để đảm bảo an toàn trong các đợt mưa lớn. | Đạt |
|  | Không bố trí đủ các mũi thi công, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí đều ĐẠT | Đạt |
|  | Có tối thiểu 01 tiêu chí KHÔNG ĐẠT | Không đạt |

4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Tổng thời gian thi công | Đề xuất tổng thời gian thi công không vượt quá thời gian quy định trong HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |
| 4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí đều ĐẠT | Đạt |
|  | Có tối thiểu 01 tiêu chí KHÔNG ĐẠT | Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Quản lý chất lượng vật tư | Có thuyết minh rõ quy trình giám sát, kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản vật tư trong quá trình thi công và khi tạm dừng thi công do mưa bão..., đảm bảo chất lượng vật tư khi đưa vào thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công | Có thuyết minh quy trình lập biện pháp thi công, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ... để đảm bảo chất lượng cho các công tác thi công chính. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí đều ĐẠT | Đạt |
|  | Có tối thiểu 01 tiêu chí KHÔNG ĐẠT | Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo đảm an toàn lao động | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |
| 6.2. Bảo đảm phòng cháy chữa cháy | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |
| 6.3. Bảo đảm vệ sinh môi trường | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây. | ### Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. | ### Đạt |
|  | ### Không đáp ứng yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Tất cả các tiêu chí đều ĐẠT | ### Đạt |
|  | Có tối thiểu 01 tiêu chí KHÔNG ĐẠT | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.