- Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị chính: Cát, đá, xi măng, bê tông, thép, tole, xà gồ, sơn nước, dây điện

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Nguồn gốc xuất xứ, khả năng cung cấp. | Có cam kết của nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc. | Đạt |
|  | Không có cam kết của nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc. | Không đạt |
| 1.2 Đặc tính, thông số kỹ thuật của vật tư thiết bị do nhà thầu cung cấp. | Có catalogue, thông số kỹ thuật, hồ sơ chất lượng, công bố hợp chuẩn, hợp quy | Đạt |
|  | Không có catalogue, thông số kỹ thuật, hồ sơ chất lượng, công bố hợp chuẩn, hợp quy | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2 được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiểu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |

- Giải pháp kỹ thuật thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công | Có bản vẽ đầy đủ, khả thi, phù hợp với đề xuất tiến độ | Đạt |
|  | Không có bản vẽ đầy đủ, hoặc biện pháp tổ chức thi công không khả thi, không phù hợp với đề xuất tiến độ | Không đạt |
| - Biện pháp thi công công tác đất (đào đất, đầm đất, san ủi nền…) | Có thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn | Đạt |
|  | Không có hoặc không đầy đủ thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn | Không đạt |
| - Biện pháp thi công ép cọc | Có thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn | Đạt |
|  | Không có hoặc không đầy đủ thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn | Không đạt |
| - Biện pháp thi công cốt pha, cốt thép, bê tông, xây tô…) | Có thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn | Đạt |
|  | Không có hoặc không đầy đủ thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn | Không đạt |
| - Biện pháp thi công hoàn thiện (lắp đặt cửa, sơn nước, sơn dầu, lán nền, lát, ốp gạch …..) | Có thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn | Đạt |
|  | Không có hoặc không đầy đủ thuyết minh chi tiết cho từng công đoạn | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiểu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt | Không đạt |

- Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 45 ngày kể từ ngày khởi công. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 45 ngày | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 45 ngày | Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | Không đạt |
| 3.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Bảng tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có Bảng tiến độ thi công hoặc có Bảng tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

- Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công (gồm những nội dung như sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công, thực hiện các thí nghiệm phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công, ...) | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

- An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, bảo hành:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 5.4 Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn nêu trên thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.