Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:  Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. | Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, kèm theo Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật không kèm theo Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công. | Không đạt |
| 1.2. Biện pháp tổ chức thi công các công việc chính. | Trình bày đầy đủ các công việc theo HSTK được duyệt có thuyết minh kèm theo bản vẽ BPTC. Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công hợp lý, khả thi theo yêu cầu phù hợp với điều kiện của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công. | Đạt |
|  | Trình bày thiếu nội dung, thiếu bản vẽ BPTC hoặc BPTC trình bày không đáp ứng các nội dung theo yêu cầu, không phù hợp với HSTK được duyệt. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là không đạt | Không đạt |

2. Thời gian và tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công <= 24 tháng | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công > 24 tháng | Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b) kèm theo biểu đồ. | Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) hoặc không có biểu đồ. | Không đạt |
| 2.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT | Có Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là không đạt | Không đạt |

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng, bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, bảo hành.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Có sơ đồ tổ chức bộ máy nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí công việc từng cán bộ chủ chốt | Có sơ đồ, mô tả đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ chủ chốt theo yêu cầu của HSMT. Thuyết minh sơ đồ đầy đủ các bộ phận, vị trí công việc. | Đạt |
|  | Không có hoặc có không đầy đủ bố trí nhân sự, các bộ phận, hoặc không mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ chủ chốt, các bộ phận | Không đạt |
| 3.2. Quản lý chất lượng: có quy trình đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hợp lý biện pháp, quy trình quản lý chất lượng vật tư; biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu | Đạt |
|  | Không có hoặc không đầy đủ giải pháp, không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu. | Không đạt |
| 3.3. Biệp pháp chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập úng các khu lân cận, chống ồn | Có giải pháp chống ô nhiễm môi trường, có phương án chống ngập, chống ồn khả thi | Đạt |
|  | Không có hoặc không đầy đủ giải pháp chống ô nhiễm môi trường, có phương án chống ngập, chống ồn | Không đạt |
| 3.4. An toàn lao động | Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động rõ ràng | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động rõ ràng | Không đạt |
| 3.5. Giải pháp phòng cháy nổ, chữa cháy | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt |
| 3.6. Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành | Có thuyết minh bảo hành theo đúng yêu cầu của HSMT | Đạt |
|  | Không có thuyết minh bảo hành theo đúng yêu cầu của HSMT | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là không đạt | Không đạt |

4. Các yêu cầu khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ yêu cầu |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trong vòng 03 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu (Việc chấm thầu dựa theo thông tin nhà thầu Cam kết kèm theo E-HSDT, trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu Chủ đầu tư hoặc tổ chuyên gia có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm về Uy tín thì sẽ xem xét, làm rõ và tiến hành đánh giá) | - Nhà thầu cam kết đảm bảo uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Đạt |
|  | - Nhà thầu không có cam kết đảm bảo uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc - Nhà thầu không đảm bảo uy tín về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là không đạt | Không đạt |